Всем главам Ермаковского района

Прокурор разъясняет

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок МКУ «Ермаковский центр капитального строительства».

В ходе проверки установлено, что администрацией Ермаковского района, при размещении проекта контракта на замену оконных блоков филиала МБОУ «Ермаковская СШ №2» «Новоозерновская ОШ» определен срок выполнения работ с даты заключения контракта до 15.08.2020. Однако при заключении контракта указанный срок изменен на 15.09.2020.

Кроме того, несмотря на фактическое окончание работ, а также произведенную оплату по исполненному контракту сведения об этом в реестр контрактов не внесены.

26 августа 2020 года между МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» и ООО «Электроклуб» заключен муниципальный контракт  на приобретение и монтаж светильников уличного освещения ул. Карла Маркса и площади Ленина с. Ермаковское, со сроком окончания работ до  01 октября 2020 года.

30 сентября 2020 года дополнительным  соглашением к контракту срок исполнения муниципального контракта продлен  до  05 ноября 2020 года.

Кроме того, 24 августа 2020 года между МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» ИП Чижевским Д.В. заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж малых архитектурных форм, со сроком окончания работ до 01 октября 2020 года.

30 сентября 2020 года дополнительным  соглашением к контракту срок исполнения муниципального контракта продлен  до 05 ноября 2020 года.

В ходе проверки установлено, что производимые работы и поставляемый товар не входят перечень случаев, когда допускается изменение существенных условий контракта.

В связи с чем, в отношении директора МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренных ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.7.32 КоАП РФ и ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ.

Кроме того, по результатам проверки в адрес главы района 09.10.2020 внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, которое находится на рассмотрении.

06 августа 2020 года межу МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» и ООО «Транспортно-строительная компания «Центр» заключен  муниципальный контракт  на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Ермаковское Ермаковского района (ремонтные работы), со сроком окончания работ до 01 октября 2020 года.

30.09.2020 дополнительным соглашением  к контракту срок исполнения контракта продлен до 16 ноября 2020 года.

Как показала проверка прокуратуры района, к выполнению предусмотренных муниципальным контрактам работ подрядчик по состоянию на 13.10.2020 не приступил. В связи с чем, 13.10.2020 главе района объявлено предостережение о том, что подписание актов выполненных работ до их фактического выполнения  с целью соблюдения бюджетного законодательства влечет уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ.

- Старший помощник прокурора                                                                        М.А.Морозова

- «СОГЛАСЕН»

- Прокурор района

- советник юстиции                                                                                              Е.В.Карабатов