Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ермаковского района Красноярского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация Ермаковского района Красноярского края г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ермаковского района Красноярского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация Ермаковского района Красноярского края Муниципальный контракт №45 от 17.12.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Ведущий специалист проекта; А.Е. Лопаткина. Ведущий специалист проекта; А.В. Коньков. г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Картографические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Том I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |  |
| 1 | Схема местоположения Мигнинского сельсовета в системе расселения Ермаковского района. | М 1:300 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Мигнинского сельсовета (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта современного состояния и использования территорий населенных пунктов Мигнинского сельсовета. | М 1:5 000 | ГП-3 |
| 4 | Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования. | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта санитарно-экологического состояния территории Мигнинского сельсовета, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | М 1:25 000 | ГП-5 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |
| 6 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25 000 | ГП-6 |
| 7 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон. | М 1:25 000 | ГП-7 |
| 8 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон с. Мигна, д. Вознесенка. | М 1:5 000 | ГП-8 |
| 9 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта транспортной инфраструктуры Мигнинского сельсовета. | М 1:5 000 | ГП-9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основные решения | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изменения границ поселения и площади населенных пунктов | 6 |
| 1.2. | Сведения о планах и программах КСЭР МО, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 7 |
| 1.3. | Баланс земель. Мероприятия по переводу земель. | 10 |
| 2. | Основные технико-экономические показатели генерального пла-на муниципального образования Мигнинский сельсовет | 13 |
| 3. | Градостроительный паспорт поселения | 16 |

# Основные решения

#### Изменения границ поселения и площади населенных пунктов.

Территория Мигнинского сельсовета, площадью 21605 га, расположена на севере Ермаковского района (юг Красноярского края). В состав сельсовета входит село Мигна, расположенное в 25 км от районного центра (с. Ермаковское) и деревня Вознесенка, расположенная в 16 км от с. Мигна и в 41 км от районного центра. Основная специализация экономики – сельское хозяйство.

Территория сельского совета граничит на западе с Шушенским муниципальным районом Красноярского края, на севере – с. Семениковским сельсоветом, на востоке и юге – с Разъезженским сельсоветом Ермаковского района Красноярского края.

Предлагается в период первой очереди решить вопрос с расширением площади земель населённых пунктов и переводом земель, на которых планируется размещение объектов специального назначения в земли промышленности. Расширение земель промышленности планируется производить за счёт земель с/х назначения.

Таблица 1

Численность населения Мигнинского сельсовета на начало 2011-2013 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| с. Мигна | 1148 | 1100 | 1069 |
| д. Вознесенка | 36 | 34 | 33 |
| Итого по сельсовету | 1184 | 1134 | 1102 |

Изменение площади земель не влияет на изменение площади поселения в целом, а лишь вносит корректировки в состав категорий земель, расположенных вблизи данного населенного пункта. Подробно о конкретных изменениях в разделе №3 «Баланс земель».

#### Сведения о планах и программах КСЭР МО, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

Таблица 2

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог (подсыпка гравием, частичное покрытие асфальтом) | с. Мигна (ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Олимпийская. пер. Больничный) | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2015 |
| 2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей | с. Мигна | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2015 |
| 2.2 | Строительство водопровода | с. Мигна | 500 м | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2016 |
| 3 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытие групп дошкольного образования при школе | с. Мигна | 40 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Мигна | 8,7 тыс. м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Вознесенка | 200 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.3 | Строительство спортивного зала | д. Вознесенка | 60 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | с. Мигна | 1 га | 100 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.2 | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | д. Вознесенка | 1 га | 100 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.3 | Строительство скотомогильника | с. Мигна | 1 га | 1000 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.4 | Устройство полей фильтрации ЖО | с. Мигна | 6,17 га | 300 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.5 | Устройство полей фильтрации ЖО | д. Вознесенка | 1 га | 300 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 6 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция ДК | с. Мигна | до 350 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.2 | Строительство котельной для ДК | с. Мигна | по проекту | по проекту | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 6.3 | Строительство часовни | с. Мигна | по проекту | по проекту | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 6.4 | Строительство памятника, погибшим в гражданскую войну | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2015 |
| 6.5 | Проведение работ по восстановлению и укреплению берега пруда | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.6 | Строительство СТО | с. Мигна | 0,6 га | 50 м | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.7 | Строительство многофункционального центра | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.8 | Строительство ФАП | д. Вознесенка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.9 | Строительство кладбища | с. Мигна | 1,8 га | 50 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли нас. пунктов | 2014-2033 |

#### Баланс земель. Мероприятия по переводу земель.

Всего в составе территории Мигнинского сельсовета имеется 21605 га земель. В том числе земель сельскохозяйственного назначения - 21388,3 га, земель населённых пунктов - 183,7 га, земель промышленности – 33 га. Земли других категорий в поселении отсутствуют.

По данным администрации, баланс земель Мигнинского сельского совета по состоянию на 2014 год отражен в таблице 3.

Таблица 3

Состав категорий земель Мигнинского сельского совета по целевому назначению, 2012 г.

| Мигнинский с/с | Общая площадь | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельхоз назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли спецназначения | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Прочие |
| Площадь, га | 21605,0 | 21388,3 | 183,7 | 33,0 | - | - | - | - |
| Доля от общей площади | 100% | 99,0% | 0,9% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Относительно объектов специального назначения, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов устанавливаются размеры санитарно-защитных зоны для объектов специального назначения: для скотомогильников 1000 м от жилой застройки, для мусороперегрузочных пунктов ТБО 100 м от жилой застройки и для сельских кладбищ 50 м от жилой застройки.

Генеральным планом предусматривается размещение на землях с/х назначения с переводом их в земли промышленности – следующих объектов специального назначения: мусороперегрузочных пунктов ТБО (по 1 га в каждом населённом пункте), скотомогильника в с. Мигна (1 га), полей фильтрации жидких отходов (в с. Мигна 2,17 га и д. Вознесенка 1 га). Общая площадь для перевода – 6,17 га.

Кладбище в с. Мигна (1,8 га) так же будет располагаться на землях населённых пунктов. Участок для его размещения в настоящее время не используется в сельскохозяйственных целях (см. Приложение 3 к тому 1 Пояснительной записки).

Таким образом, наиболее важным изменением площади земель различных категорий на планируемый период в Мигнинском сельсовете станет изменение площади земель населённых пунктов, земель с/х назначения и земель промышленности. В состав земель населённых пунктов предлагается включить участки выбывающих земель сельскохозяйственного назначения (10,9231 га) и земель промышленности (0,3275 га). Общая площадь составит 11,25 га.

Общий итог перевода земель с/х назначения в земли населённых пунктов и земли промышленности представлен в таблице 4.

Таблица 4

Изменение площади земель сельхоз назначения Мигнинского с/с

| Муниципальное образование | Площадь земель сельхоз назначения по состоянию на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель сельхоз назначения после изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский с/с | 21388,3 | -17,2 | 21 371,1 |

Общий итог земель промышленности представлен в таблице 5.

Таблица 5

Изменение площади земель Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения  Мигнинского с/с

| Муниципальное образование | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения по состоянию на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель промышленности после изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский с/с | 33,0 | +5,95 | 38,95 |

Общий итог земель населённых пунктов представлен в таблице 6.

Таблица 6

Изменение площади земель населённых пунктов Мигнинского с/с

| Муниципальное образование | Площадь земель населённых пунктов по состоянию на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель населённых пунктов после изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский с/с | 183,7 | +11,25 | 194,95 |

В результате реализации всех необходимых мероприятий, связанных с изменением категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель населённого пункта и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в отведенный для генерального плана поселения период, произойдет изменение общего баланса земель Мигнинского с/с. Новое распределение земель поселения по категориям целевого назначения отражено в таблице 7.

Таблица 7

Итоговый баланс земель Мигнинского с/с

| Мигнинский с/с | Общая площадь | В том числе по категориям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельхоз назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, транспорта, связи специального и иного назначения | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 21605,0 | 21 371,1 | 194,95 | 38,95 | - | - | - |
| Проценты от общей площади | 100% | 98,90% | 0,90% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Таблица 8

Список участков, планируемых к включению в границы населённых пунктов или

переводу в иные категории

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель |  | Площадь участка, га | Назначение перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходная | Проектная |  |  |
| Список участков, планируемых к включению в границы населённых пунктов |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть ЗУ 24:13: 0000000:408 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,093 | Включение в границы НП |
| 2 | ЗУ 24:13: 0401002:217 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0021 | Включение участка целиком в границы НП |
| 3 | ЗУ 24:13 :0401002:146 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 4 | ЗУ 24:13: 0401002:147 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 5 | ЗУ 24:13: 2901001:639 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 6 | ЗУ 24:13: 2901001:640 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 7 | ЗУ 24:13: 2901001:64 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 8 | ЗУ 24:13: 0401005:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 2,5152 | Включение в границы НП |
| 9 | Часть ЗУ 24:13: 2901001:630 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | 0,0052 | Включение в границы НП |
| 10 | Часть ЗУ 24:13 : 2901001:638 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0002 | Включение в границы НП |
| 11 | Часть ЗУ 24:13: 0000000:408 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0839 | Включение в границы НП |
| 12 | ЗУ 24:13: 0401002:244 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 0,061 | Включение участка целиком в границы НП |
| 13 | ЗУ 24:13: 0401002:243 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 0,104 | Включение участка целиком в границы НП |
| 14 | ЗУ 24:13: 0401002:245 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 8,379 | Включение участка целиком в границы НП |
| Список участков, планируемых к переводу в иные категории |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗУ 24:13: 0000000:1661 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, транспорта, связи | 6,17 | Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, связи |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Мигнинский сельсовет

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Первая очередь на 2023 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 21605 | 21605 | 21605 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 183,7 | 194,95 | 194,95 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 21388,3 | 21 371,1 | 21 371,1 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 33,0 | 38,95 | 38,95 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | - | - | - |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | - | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 1102 | 1110 | 1110 |
| 2.1.1 | с. Мигна | чел. | 1069 | 1080 | 1085 |
| 2.1.2 | д. Вознесенка | чел. | 33 | 30 | 25 |
|  | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -2 | +1 | 0 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 0 | +2 | +1 |
| 2.4 | Число населённых пунктов, из них с численностью населения: | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | Более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-1000 | единиц |  |  |  |
|  | менее 100 | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет | чел/% от общего населения | 248/23% | 260/23,4% | 262/23,6% |
| 2.6.1 | с. Мигна | чел/га | 241/22,5% | 253/23,4% | 256/23,6% |
| 2.6.2 | д. Вознесенка | чел/га | 7/21,2% | 7/23,3% | 6/24% |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 565/51% | 560/50,5% | 562/50,6% |
| 2.6.3 | с. Мигна | чел/га | 548/51,3% | 545/50,5% | 550/50,7% |
| 2.5.4 | д. Вознесенка | чел/га | 17/51,5% | 15/50% | 12/48% |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 289/26% | 290/26,1% | 286/25,8% |
| 2.6.5 | с. Мигна | чел/га | 280/26,2% | 282/26,1% | 279/25,7% |
| 2.6.6 | д. Вознесенка | чел/га | 9/27,3% | 8/26,7% | 7/28% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 181 | 180 | 182 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 113/62,5% | 114/63,3% | 114/62,6% |
|  | - в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 10/5,5% | 12/6,7% | 12/6,6% |
|  | - прочие | чел/% от занятого населения | 58/32% | 54/30% | 56/30,8% |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 30,9 | 30,7 | 30,7 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/240 | 1/200 | 1/200 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 1/53 | 2/93 | 2/93 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | - | - | - |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 1/250 | 1/350 | 1/350 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 1/147 | 2/207 | 2/207 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | - | 2/8900 | 2/8900 |
| 5.4.1 | с. Мигна | объект/площадь | - | 1/8700 | 1/8700 |
| 5.4.2 | д. Вознесенка | объект/площадь | - | 1/200 | 1/200 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 |  |  |  |
|  | - автомобильной | км/100 км2 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 19 | 19 | 19 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | 1877,099 | 1887 | 1998 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 29,3 | 50 | 75 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | - | - |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | - | - | - |
|  | Протяженность сетей всего | км | - | - | - |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 50 | 70 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 88 | 100 | 110 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочные пункты | ед. | - | 2 | 2 |
|  | Поля фильтрации | ед. | - | 2 | 2 |
|  | Скотомогильник | ед. | - | 1 | 1 |

# Градостроительный паспорт поселения

Общие сведения.

Таблица 10

Административная структура поселения

| № п/п | Тип МО | Наименование (тип населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| МИГНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |
|  | в том числе |  |
| 1 | с. Мигна | село |
| 2 | д. Вознесенка | деревня |

Основание - Закон Красноярского края от 24.12.2004 №13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Таблица 11

Количественный состав муниципального образования

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число населенных пунктов поселения | 1 |
| 2 | Число городских населенных пунктов | 0 |
| 3 | Число сельских населенных пунктов | 2 |

  - Местоположение городского поселения (описание пограничных территорий). На западе с Шушенским муниципальным районом Красноярского края, на севере – с Семениковским сельсоветом, на востоке и юге – с Разъезженским сельсоветом Ермаковского района Красноярского края.

  - Год образования поселения – 1993 г.

  - Наименование административного центра поселения – с. Мигна.

  - Основание -	Закон Красноярского края от 24.12.2004 №13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

  - Почтовый индекс административного центра поселения – 662825.